проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016г.                                                                                              		№

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  Отрадовского сельского поселения» за 2015г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского  поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»,  от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 29.12.2015 №91 «О внесении изменений в бюджет Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» за 2015г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения www.otradovskoe.ru.

Глава Отрадовского сельского поселения				С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 2016 №

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории  Отрадовского сельского поселения»

за 2015г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уборка территории | Администрация Отрадовского сельского поселения | Ликвидация свалок | 26.02.2015 | 12.11.2015 | 245,4 | 245,4 | 245,4 |
| 1.2 | Приобретение материалов для благоустройства | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | 02.03.2015 | 08.10.2015 | 30,0 | 29,8 | 29,8 |
| 1.3 | Противоклещевая обработка территории | Администрация Отрадовского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка согласно заключенного договора | 09.04.2015 | 09.04.2015 | 10,0 | 8,5 | 8,5 |
| 1.4 | Покос сорной растительности | Администрация Отрадовского сельского поселения | Покос сорной растительности | 29.06.2015 | 10.08.2015 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
| 1.5 | Детские площадки | Администрация Отрадовского сельского поселения | приобретение и установка в с.Орловка детской площадки | 23.07.2015 | 18.08.2015 | 122,2 | 112,7 | 112,7 |
| 1.6 | Приобретение бензокосы | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | 07.04.2015 | 07.04.2015 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 1.7 | Изготовление художественного баннера | Администрация Отрадовского сельского поселения |  |  |  | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 1.8 | Обрезка и валка деревьев | Администрация Отрадовского сельского поселения |  | 07.04.2015 | 07.04.2015 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 540,4 | 529,2 | 529,2 |

Глава Отрадовского сельского поселения					С.Г. Матишов