ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___.07.2019г.                                                                                              		№ ___

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения  Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2019г.

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского  поселения от 25.10.2018 г. №98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»,  от 25.10.2018 г. №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», постановлением от 25.10.2018 г. №97 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 25.12.2018 №75 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения  Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2019г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Марченко В.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения www.otradovskoe.ru.

Глава Отрадовского сельского поселения				С.Г. Матишов

Приложение

к проекту постановления администрации Отрадовского сельского поселения от __.07.2019 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие сетей наружного освещения  Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2019г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие сетей наружного освещения Отрадовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Коммунальные расходы на уличное освещение | Администрация Отрадовского сельского поселения | Ежемесячно оплачивается потребленное количество электроэнергии согласно условиям договора | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 670,4 | 334,6 | 334,6 |
| 1.2 | Обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 220,0 | 100,1 | 100,1 |
| 1.3 | Основное мероприятие: Приобретение расходного материала к уличному освещению | Администрация Отрадовского сельского поселения | Приобретение расходного материала к уличному освещению | 21.02.2019 | 31.12.2019 | 27,0 | 5,1 | 5,1 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 917,4 | 439,8 | 439,8 |

Глава администрации Отрадовского сельского поселения					С.Г. Матишов